Szám: 1-14/2019.

10. sz. napirendi pont

E l ő t e r j e s z t é s

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 28-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz Zrt., mint szolgáltató a tavalyi év során elkészítette, és benyújtotta a Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-028-00-12) és Zalaszentgrót-SZV (21-32522-1-005-00-12) víziközmű-rendszerek 2019-2033-as időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT), melynek elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2018.(VII.26.) és a  88/2018.(VII.26.) számú határozatával döntött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Zalaszentgrót-IV vonatkozásában a Felújítási és Pótlási tervrészt a VKEFFO_2018/6546-5 (2018), illetve a Beruházási tervrészt a VKEFFO_2018/8394-5 (2018), valamint Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában a VKEFFO 2018/6622-4 (2018) ügyiratszámú határozataiban jóváhagyott.

A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Zalaapáti Juhász Gy. u. gerincvezeték kiváltás (tervezett összeg: 3.471e Ft),

Fenti munka a Beruházási tervrészből került át a Felújítás-és Pótlási tervrészbe, ott 2.800e Ft-tal szerepelt

- Zalaszentgrót ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 10.000e Ft)

A munka a Zalaszentgrót gerinchálózat szerelvény cseréket, a gerincvezeték cseréket és a bekötővezeték cseréket foglalja magában.

- Kehidakustány ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 1.000e Ft)

- Mihályfa ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 1.400e Ft)

- Nemesbük ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 800e Ft)

- Óhíd ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 1.000e Ft)

- Türje ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 1.200e Ft)

- Zalacsány ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 500e Ft)

- Zalaszentlászló ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett összeg: 500e Ft)

Felújítási és pótlási tervből az alábbi munkák kikerülnek:

- Zalaszentgrót vízműtelep aggregátoros csatlakozás rekonstrukció (tervezett összeg: 514e Ft)

A munka a tavalyi évben megvalósult.

- Zalaszentgrót gerinchálózat szerelvényeinek ütemezett cseréje (tervezett összeg: 3.500e Ft)

- Zalaszentgrót bekötővezetékek ütemezett cseréje (tervezett összeg: 2.100e Ft)

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák költsége változik:

- Zalaszentgrót gáztalanító rekonstrukció (tervezett összeg: 32.741e Ft-ról 36.001e Ft-ra változott)

- Almásháza Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 1e Ft-ról 50e Ft-ra nőtt)

- Bazsi Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 54e Ft-ról 364e Ft-ra nőtt)

- Bókaháza Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 36e Ft-ról 240e Ft-ra nőtt)

- Döbröce Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 15e Ft-ról 99e Ft-ra nőtt)

- Esztergályhorváti Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 54e Ft-ról 360e Ft-ra nőtt)

- Kallósd Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 10e Ft-ról 74e Ft-ra nőtt)

- Kehidakustány Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 544e Ft-ról 725e Ft-ra nőtt)

- Kisgörbő Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 23e Ft-ról 156e Ft-ra nőtt)

- Kisvásárhely Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 9e Ft-ról 62e Ft-ra nőtt)

- Ligetfalva Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 7e Ft-ról 44e Ft-ra nőtt)

- Nagygörbő Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 22eFt-ról 148e Ft-ra nőtt)

- Nemesbük Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 132eFt-ról 877e Ft-ra nőtt)

- Sénye Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 7eFt-ról 48e Ft-ra nőtt)

- Sümegcsehi Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 118eFt-ról 158e Ft-ra nőtt)

- Szalapa Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 26eFt-ról 171e Ft-ra nőtt)

- Szentgyörgyvár Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 38eFt-ról 252e Ft-ra nőtt)

- Tekenye Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 115eFt-ról 764e Ft-ra nőtt)

- Tilaj Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 28Ft-ról 185e Ft-ra nőtt)

- Türje Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 293Ft-ról 391e Ft-ra nőtt)

- Vindornyalak Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 11e Ft-ról 71e Ft-ra nőtt)

- Vindornyaszőlős Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 59e Ft-ról 396e Ft-ra nőtt)

- Zalaapáti Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 343e Ft-ról 458e Ft-ra nőtt)

- Zalacsány Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 189e Ft-ról 251e Ft-ra nőtt)

- Zalaszántó Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 214e Ft-ról 286e Ft-ra nőtt)

- Zalaszentlászló Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 165e Ft-ról 219e Ft-ra nőtt)

- Zalaszentgrót Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (tervezett összeg: 1.947e Ft-ról 2.596e Ft-ra nőtt)

Indoklás:

A Zalaszentgót gáztalanító rekonstrukció munka 32.741e Ft-tal szerepel a kiírt rekonstrukciós pályázatban. A gáztalanító rekonstrukció költsége becsült költség. Az ITM rekonstrukciós pályázat költségmegoszlása: Önerő 30%, pályázati forrás 70%.

A Zalaapáti Juhász Gy. u. gerincvezeték kiváltás Önkormányzat által kért kiegészítés. Fenti tétel a Beruházási tervrészből kerül át a Felújítási és pótlási tervrészbe. Forrása Zalaapáti önkormányzati saját forrás.

Olyan, prioritást igénylő feladatok valósultak meg, melyeknek megvalósításához forrásátcsoportosításra volt szükség az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

A prioritást igénylő feladatok megvalósítása nem veszélyezteti a már megkezdett felújítási és pótlási munkákat. A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították. A fennmaradó összeget önkormányzati saját forrásból, illetve EKPA tagok esetében EKP alapból finanszírozható.

A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Zalaszentgrót szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett költség: 1.679e Ft).

- Zalabér 1. szennyvízátemelő szivattyú csere 2 db (tervezett költség: 7.670e Ft).

- Zalaszentgrót Zalaudvarnok szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett költség: 486e Ft).

- Zalaszentgrót Csáford szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett költség: 439e Ft).

- Zalaszentgrót Aranyod szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett költség: 190e Ft).

- Zalabér 1. átemelő folyamatfelügyeleti rekonstrukció, FMC csere (tervezett költség: 5.624e Ft).

- Zalaszentgrót szennyvíztelep 1-2. légfúvó felújítás (tervezett költség: 1.923e Ft).

- Zalaszentgrót Csáford III. átemelő FMC csere (tervezett költség: 782e Ft).

- Pakod szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett költség: 615e Ft).

Felújítási és pótlási tervből az alábbi munkák kikerülnek:

- Zalaszentgrót 18 db fedlap helyreállítás (tervezett költség: 2.500e Ft).

- Pakod 8 db fedlap helyreállítás (tervezett költség: 1.227e Ft).

- Batyk 3 db fedlap helyreállítás (tervezett költség: 463e Ft).

- Zalaszentgrót Zalaudvarnok I. FMC csere (tervezett költség: 1.200e Ft).

- Zalaszentgrót Liget tér folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunkiáció átalakítása GPRS rendszerre (tervezett költség: 3.500e Ft).

- Zalaszentgrót Tűztorony tér folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunkiáció átalakítása GPRS rendszerre (tervezett költség: 3.500e Ft).

- Zalaszentgrót Szentpéteri utca folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunkiáció átalakítása GPRS rendszerre (tervezett költség: 3.500e Ft).

- Zalavég 2. átemelő folyamatfelügyeleti rekonstrukció, FMC csere (tervezett költség: 818e Ft).

- Zalaszentgrót szennyvíztelep Flygt SR4620 keverő beszerzése tartószerkezettel együtt a 2-es biológiai medencébe (tervezett költség: 1.500e Ft).

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák költsége változik:

- Zalaszentgrót Kinizsi tér rekonstrukció (2018. évi elmaradt) 1.900e Ft-ról 7.523e Ft-ra nőtt.

- Zalabér 1. szennyvízátemelő gépészeti akna vízzárózás 204e Ft-ról 235e Ft-ra nőtt.

- Zalavég 3. átemelő folyamatfelügyeleti rekonstrukció, FMC csere 818e Ft-ról 1.086e Ft-ra nőtt.

- Zalaszentgrót szennyvíztelep Prominent vegyszeradagoló szivattyú beszerzése 400e Ft-ról 170e Ft-ra csökkent.

- Zalaszentgrót szennyvíztelep Dekantáló szivattyú (Pedrollo Q = 650-800 l/min, 380 V) beszerzése 300e Ft-ról 114e Ft-ra csökkent.

Indoklás:

A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok valósultak meg, ezért a betervezett, de fel nem használt összegek ezek finanszírozásának biztosítására került átcsoportosításra, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították, KPA és önkormányzati forrás szükséges.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2019. november 21-én tartott ülésén megtárgyalta, a 62/2019. (XI.21.) és 63/2019. (XI.21.) számú határozatával elfogadta, és a T. Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:

Határozati javaslat:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 11-32522-1-028-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer 15 éves módosított gördülő fejlesztési tervében leírtakkal - a 2019-2033 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat, valamint a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2019. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

- Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 21-32522-1-005-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-SZV víziközmű-rendszer 15 éves módosított gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - a 2019-2033 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatóját a határozati kivonat, valamint a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével értesítse.

Határidő: 2019. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2019. november 18.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |