Szám: 1-3/2021.

11. számú napirendi pont

Indokolás

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének

2021. március 25-re tervezett döntéséhez

Tárgy: Tájékoztató TOP pályázatokról

Indokolás

I.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2017. évben Támogatási Szerződést kötött a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00002 „Agrár-logisztikai központ Zalaszentgróton” elnevezésű pályázat megvalósítására. A projektben megvalósításra került egy bruttó 420 m2-es hűtőcsarnok megépítése szociális és irodahelyiségekkel, valamint manipuláló helyiségekkel, amelyekben a válogatási, mosási, valamint csomagolási folyamatokra nyílik lehetőség. A hűtőházban a hűtési folyamatot eredetileg 2 különböző technológiával terveztük megvalósítani. Az épületre és az infrastruktúrára adott tervezői költségbecslés alapján a tervezett kivitelezési költségek jóval meghaladták a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, így a költségcsökkentés miatt tervmódosítás során minden helyiségbe hagyományos hűtési technológia került betervezésre.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00002 „Agrár-logisztikai központ Zalaszentgróton” elnevezésű pályázatának 2021. március 16-án hatályba lépett 1. számú Támogatási Szerződés módosítása alapján a támogatási összeg 190.000.000,- Ft-ról 151.144.049,- Ft-ra módosult az ÁFA levonási jog miatt. Így az Önkormányzatnak az ÁFA összegére visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetendő összeg 38.855.951,- Ft. A pályázat 2017.06.08-ai előlegigénylése során 182.766.880,- Ft került elutalásra az Önkormányzat pályázatos alszámlájára. Ténylegesen a pályázatot 149.606.299,- Ft-ból valósítottuk meg, az alszámlán rendelkezésre áll a különbözet összege a 33.160.581,- Ft. A fennmaradó 5.695.370,- Ft a pályázat tartalék keretéből adódik, melyet a végső elszámolást követően a Magyar Államkincstár visszautal az Önkormányzat számlájára.

A pályázat eredményes megvalósítása érdekében szükséges, hogy az 5.695.370,- Ft előfinanszírozása a 2021. évi költségvetésből átutalásra kerüljön a pályázatnak az idei évben megvalósítandó teljes elszámolása és pénzügyi rendezése mellett.

II.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2017. évben Támogatási Szerződést kötött a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 „Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósítására. A projektben megvalósításra került:

- a terület teljes ivóvízellátásának kiépítése 510 m hosszban D 110 PE vezetékkel, 4 db föld feletti tűzcsappal

- a terület teljes szennyvízelvezetésének kiépítése 710 m hosszban KGPVC csővezetékkel tisztítóaknákkal

- az iparterület körül 1.153 m hosszban útépítés, ezen belül 205,36 m hosszban kétrétegű aszfaltburkolatú út készült

- az iparterület villamos hálózatfejlesztése 1 db kompakt 250 kVA-os transzformátor állomás, 534 m földkábeles KIF hálózat és 280 m földkábeles KÖF hálózat kiépítésével

- a terület közvilágítási hálózatának teljes megtervezése, a térvilágítási rendszer földkábeles hálózatának teljes, valamint a térvilágítási rendszer oszlophálózatának részleges kiépítése 16 db lámpatestet tartó kandeláber telepítésével

- az iparterület körül teljes hosszban a csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítmények (kétoldali árkok) kialakítása.

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 25-ei ülésén tárgyalta a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése című pályázat közbeszerzésének és beszerzésének eredményeit is tartalmazó előterjesztést, amelynek eredményeképpen a 106/2018. (X. 25.) határozatával 20 000 000 Ft. többletforrást előlegezett meg a projekt megvalósításához. A 107/2018. (X. 25.) határozatában döntött arról, hogy a tárgyi projektmegvalósításához szükséges, hiányzó fejlesztési forrást többlettámogatásként történő biztosítása érdekében kérelmet nyújt be a Támogató felé.

A projekt műszaki előre haladása a terveknek megfelelően megtörtént, azonban a támogató felé a többletforrás igény – jogszabályi feltételek, ill. a projekt költség és forrásoldalának módosításának hiányában – benyújtása nem történt meg.

A fizikai lezárását követően, 2020. március 29-én módosítási igényt nyújtottunk be a támogató részére a projekt műszaki-szakmai-, mérföldkövei-, forrásmegosztása ill. költségeinek módosítása tekintetében. A módosítási igény a megvalósult műszaki tartalom és szállítói teljesítések támasztották alá. A módosítás legfontosabb pontja a források megosztásának átvezetése: a bruttó finanszírozású projekt ÁFA támogatás összegének átcsoportosítása a nettó összegekre, ill. a projekt összköltségének emelése a teljesített nettó 95 802 565 Ft-ra, 5 802 565 Ft. önerő vállalása mellett.

Tekintettel arra, hogy a szerződésben ill. az EPTK rendszerben korábban csak mérföldkő határidejének elérésével kapcsolatos módosítások történtek, a módosítási igény engedélyeztetése a teljes projekt szakmai-műszaki, jogi és pénzügyi ellenőrzésével, így annak több hónapos elhúzódásával járt. Ezen alátámasztás keretében 103 dokumentumcsomag került megküldésre a MÁK részére.

A módosítással egyidejűleg – a módosításra kerülő ütemezéssel - a projekt szakmai beszámolónak teljesítését is megkezdtük, így 2020. decemberétől kezdődően a 7 mérföldkő szakmai beszámolója közül az első 5 db-ot benyújtottunk, további intézkedésig .

A 2020. márciusában indított teljes forrás és költségátcsoportosítást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 68.4 pontja alapján kérvényeztük, amely szerint nem szükséges csökkenteni az áfa-levonási jogosultságban bekövetkezett változásból adódó költségátcsoportosítás eredményként felszabaduló összeggel projektünk összköltségét, mivel az ÁFA összege nem éri el a fent hivatkozott jogszabályban meghatározott 30 millió Ft-os összeget. Az azóta letelt időszakban ezen jogszabályi hivatkozással kapcsolatban nem került tisztázó kérdés vagy hiánypótlási felhívás kiküldésre, így az eljárás eredményessége nem is kérdőjeleződött meg.

Erre való tekintettel a 2021. március 10-ei telefonon történt tájékoztatás meglepetésszerűen ért bennünket, mely szerint a folyamatban lévő módosítási igény elutasításra kerül, és egyoldalú szerződésmódosítás keretében a projekt költségvetése – „fel nem használt áfa összegé-„vel összesen 17 220 483 Ft. összegben csökkentésre kerül.

A szerződésmódosítás 2021. március 16-án hatályba lépett, így a projekt támogatási összege 71 822 830 Ft-ra módosult. A MÁK még a hatálybalépés napján a „TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 visszafizetési kötelezettség” tárgyú levelében tájékoztatta az Önkormányzatot a visszafizetési feltételekről. A visszafizetési kötelezettséget 30 napon belül teljesíteni kell.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos támogatási szerződés a megvalósított projektet a műszaki-szakmai-, a határidők, a források, ill. a költségek tekintetében sem fedi, a szerződés módosítását ill. egyidejűleg többletforrásigény benyújtását kívánjuk megvalósítani.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 „Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése” elnevezésű pályázatának 2021. március 16-án hatályba lépett 1. számú Támogatási Szerződés módosítása alapján a támogatási összeg 90.000.000,- Ft-ról 71.822.830 Ft-ra módosult az ÁFA levonási jog miatt. Így az Önkormányzatnak az ÁFA összegére 17 220 483,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A pályázat 2017.08.10-ei előlegigénylése során 85.500.027,- Ft került elutalásra az Önkormányzat pályázatos alszámlájára. Ténylegesen a pályázatot nettó 95.802.565,- Ft-ból valósítottuk meg.

A pályázat eredményes megvalósítása és lezárása érdekében szükséges, hogy a 17.220.483,- Ft visszafizetése megvalósuljon, melynek finanszírozására a 2021. évi költségvetés értékpapír eladásból származó bevétele biztosít fedezetet. A korábbi testületi döntésnek megfelelően a többletköltségek finanszírozása érdekében eddigi egyeztetések alapján 13.181.255,-Ft pótigény iránti igény kerülhet benyújtásra a projekt lezárását megelőzően, így összességében a projekt 4.039.228,-Ft további önerővel lezárható.

I. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – egyetért azzal, hogy a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00002 kódszámú, „Agrár-logisztikai központ Zalaszentgróton” pályázat megvalósításával összefüggésben a pályázat tartalékkeretének 5.695.370,- Ft összege előfinanszírozással a 2021. évi költségvetésből átutalásara kerüljön a pályázatnak az idei évben megvalósítandó teljes elszámolása és pénzügyi rendezése mellett.

Határidő: 2021. április 30.

Felelős: Baracskai József polgármester

II. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – egyetért azzal, hogy a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 kódszámú, „Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése” elnevezésű pályázat eredményes megvalósítása és lezárása érdekében 17.220.483,- Ft visszafizetése megvalósuljon a pótigény benyújtása mellett, melynek finanszírozására a 2021. évi költségvetés értékpapír eladásból származó bevétele biztosít fedezetet.

Határidő: 2021. április 30.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2021. március 22.

Baracskai József

polgármester

A határozati javaslat a törvényességi előírásnak megfelel.

Dr. Simon Beáta

jegyző