Szám: 1-6/2021.							            1. sz. napirendi pont

Indokolás

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének

2021. április 29-re tervezett döntéséhez

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Indoklás:

115/2020. (X. 29.) számú határozat

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3/2020. (II.14.) számú költségvetési rendeletben meghatározott összegeket az alábbi célokra, és a lentiekben részletezett módon használja fel:

- Zalaszentgrót Városi Sportcsarnok részére a zárolt beruházási keretből bruttó 1.000.000,- Ft összeget a hangosítási rendszer kiépítésére

- 2.540.000,- Ft. összeget a Zalaszentgrót, Szélmente sor aszfaltburkolat karbantartására, a karbantartási kiadások közül a közutak, hidak karbantartására zárolt bruttó 2.131.000,- Ft összeg felhasználásával és a szakértői, műszaki ellenőri költségek zárolt részéből 409.000,- összeg átcsoportosításával

- Aranyod városrész részére a felújítási céltartalékból 801.181,- Ft. összeget a Deák Ferenc utcában kialakításra kerülő folyókák megépítésére és a Víztározó utcában a 25 m betonozott árok kialakítására, a felhasználható felújítási céltartalék 785.000,- Ft összeg és a zárolt felújítási céltartalékából 17.000,- Ft. összeg felhasználásával

- Csáford városrész részére a zárolt működési keretből 1.079.500,- Ft. összeget Csáfordi patak árkolási munkálataira

- Zalakoppány városrész részére a zárolt működési keretet 704.000,- Ft. összeget a kultúrházban a beázott kisterem mennyezetének javítására, 2 db üdvözlő tábla készítéséhez, és a közüzemi számlák befizetésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. március 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A Zalaszentgrót Városi Sportcsarnok hangosítási rendszer kiépítése megvalósult, a Zalaszentgrót, Szélmente sor aszfaltburkolat karbantartása megtörtént, a számlák kifizetésre kerültek. A városrészi munkák közül az aranyodi városrész munkálataival kapcsolatos szerződéskötések folyamatban vannak, a csáfordi és zalakoppányi munkálatok befejeződtek, előbbinél a számlabenyújtás még nem történt meg a vállalkozó részéről. A zalakoppányi üdvözlő táblák készítése folyamatban van.

32/2021. (III. 25.) számú határozata

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – úgy dönt, hogy az önkormányzati intézmények vonatkozásában a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátására a Dr. Pőcze Attila és Társa Háziorvosi Szolgálat Bt. (8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér 11. II/7.) szolgáltatóval, az indokolás 1. számú melléklete szerinti tartalommal szerződést köt.

A polgármester intézkedik a szolgáltatási szerződés aláírásáról.

Határidő: 2021. március 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A szolgáltatási szerződés aláírására határidőben sor került.

38/2021. (III. 31.) számú határozata

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (II.15.) számú határozatának módosításával úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat keretében a 354 hrsz-ú  (Csány László utca) ingatlanon belterületi járda felújítására, a 355/14 hrsz-ú ( Csány László utca) ingatlanon belterületi járda- és út felújítására benyújtott pályázat hiánypótlására figyelemmel az indokolás szerint módosítja a projekt költségvetését.

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a pályázat megvalósításához szükséges önerőként bruttó 6.091.900, - Ft összeget biztosít.

A polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. március 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A hiánypótlás a kiírt határidőre benyújtásra, illetve a Kincstár részéről elfogadásra került.

Zalaszentgrót, 2021. április 26.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi

előírásoknak megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |