Szám: 1-10/2023.

13. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. november 30-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz Zrt., mint szolgáltató a tavalyi év során elkészítette, és benyújtotta a Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-029-01-15) és Zalaszentgrót-SZV (21-32522-1-005-00-12) víziközmű-rendszerek 2023-2037-es időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT), melynek elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2022. (VII. 28.) és a 91/2022. (VII. 28.) számú határozatával döntött.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Zalaszentgrót-IV vonatkozásában a VKEFFO/7901-5/2022, a Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában a VKEFFO/3821-4/2022 ügyiratszámú határozataiban jóváhagyta az elfogadott GFT-t. Az elfogadott és jóváhagyott tervekben a Zalaszentgrót-IV Felújítási és pótlási terv vonatkozásában a tervezett munkák I. ütemére (2023. évre) a fedezetet a használati díjak biztosították 16.337e Ft összegben, Zalaszentgrót-SZV Felújítási és pótlási terv tekintetében az I. ütemre (2023. évre) 14.108e Ft összegben a használati díj terhére biztosította Önkormányzatunk a fedezetet.

A víziközmű-szolgáltatást végző Zalavíz Zrt. a fenti tervekben szükségessé vált módosításokat tartalmazó táblázatokat elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra 2023. november 3-án megküldte az önkormányzat részére.

A 2023-2037. évi időszakra vonatkozó módosított összefoglaló táblázatokat a mellékletek tartalmazzák.

I. A Zalaszentgrót-IV ivóvíz-hálózatot érintő módosítások:

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Türje ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 2.808e Ft)

- Zalaapáti ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 433e Ft)

- Zalacsány ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 339e Ft)

- Zalaszántó ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 958e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 24.155e Ft)

- Szalapa körforgalom ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 13.158e Ft)

Felújítási és pótlási tervben az alábbiak módosulnak:

- Zalaszentgrót Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 3.267e Ft-ról 1.307e Ft-ra változik)

- Almásháza Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 64e Ft-ról 10e Ft-ra változik)

- Kallósd Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 26e Ft-ról 4e Ft-ra változik)

- Ligetfalva Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 15e Ft-ról 10e Ft-ra változik)

- Nagygörbő Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 26e Ft-ról 17e Ft-ra változik)

- Nemesbük Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 259e Ft-ról 116e Ft-ra változik)

- Óhíd Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 89e Ft-ról 47e Ft-ra változik)

- Sénye Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%) (tervezett költség: 10e Ft-ról 6e Ft-ra változik)

- Szalapa Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 28e Ft-ról 13e Ft-ra változik)

- Szentgyörgyvár Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 46e Ft-ról 24e Ft-ra változik)

- Tilaj Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 24e Ft-ról 13e Ft-ra változik)

- Türje Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 503e Ft-ról 201e Ft-ra változik)

- Vindornyaszőlős Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 94e Ft-ról 56e Ft-ra változik)

- Zalaapáti Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 533e Ft-ról 400e Ft-ra változik)

- Zalacsány Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 361e Ft-ról 81e Ft-ra változik)

- Zalaszántó Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 353e Ft-ról 106e Ft-ra változik)

- Zalaszentlászló Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 219e Ft-ról 164e Ft-ra változik)

- Zalaszentgrót bekötés csere (tervezett költség: 3.400e Ft-ról 4.000e Ft-ra változik)

- Zalaszentgrót vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 3.400e Ft-ról 6.000e Ft-ra változik)

- Zalaszentgrót tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 1.200e Ft-ról 390e Ft-ra változik)

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is megvalósultak, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A bekerülő munkák költsége meghaladta a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok költségét, ezért nevesített soron szerepelnek.

A Szalapa körforgalom ivóvízhálózat rekonstrukció munka a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában valósul meg. Forrása: ”Belterületi közutak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú) pályázati forrás”.

A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították.

A hiányzó összegek kiegészítéseként önkormányzati saját forrás (Almásháza 26e Ft, Bókaháza 48e Ft, Kallósd 83e Ft, Kehidakustány 872e Ft, Kisgörbő 91e Ft, Óhíd 95e Ft, Szalapa 43e Ft, Szentgyörgyvár 11e Ft, Tilaj 113e Ft, Türje 2.341e Ft, Zalaszántó 427e Ft), illetve előző évek HD maradványa (Döbröce 26e Ft, Kisvásárhely 71e Ft, Mihályfa 63e Ft, Nagygörbő 31e Ft) szükséges.

II. A Zalaszentgrót SZV- szennyvíz-hálózatot érintő módosítások:

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek 2023. évre:

- Zalaszentgrót, szivattyú felújítás, csere (tervezett költség: 2.500e Ft)

- Pakod, szivattyú felújítás, csere (tervezett költség: 1.535e Ft)

Felújítási és pótlási tervben szereplő munkák átkerülnek 2025.évre:

- Zalaszentgrót, Kinizsi u., csatornahálózat rekonstrukció tervezés (125fm) (tervezett költség: 550e Ft)

- Zalaszentgrót Liget tér, folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (tervezett költség: 4.980e Ft)

- Zalaszentgrót Tűztorony tér, folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLC-vel GPRS kommunikációval (tervezett költség: 4.980e Ft)

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

A betervezett felújítási és pótlási munkák helyett más, prioritást igénylő feladatok valósulnak meg, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították.

A képviselő-testületnek a 2023-2037. éves időszakra vonatkozó módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervet meg kell tárgyalni, el kell fogadni és tájékoztatni kell a ZALAVÍZ Zrt-t a döntésről.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2023. november 23-án tartott ülésén megtárgyalta, a 92/2023. (XI.23.) és a 93/2023. (XI.23.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd azt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező, Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer 2023-2037 időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításával egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással összefüggő nyilatkozatok aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2023. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 21-32522-1-005-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező, Zalaszentgrót-SZV víziközmű-rendszer 2023-2037 időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításával egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással összefüggő nyilatkozatok aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2023. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2023. november 27.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslatok a törvényességi követelményeknek megfelelnek.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |